Согласовано: СОГЛАСОВАНО: Утверждаю:

Глава Ужурского района Главный государственный санитарный Глава Михайловского сельсовета

 врач по г. Шарыпово и г. Ужуру, Шарыповскому

 и Ужурскокому районам, п. Солнечный

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Н. Зарецкий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.А. Гнеденко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Пауков

« \_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 « \_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021

ПЛАН

Мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории Михайловского сельсовета на 2021 -2025г.г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Наименование мероприятий | Этапы работ, затраты, тыс.руб. | Стоимость работ тыс.руб. | Источник финансирования | Исполнитель |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| с. Михайловка | Производственный контроль качества питьевой воды подаваемой населению в соответствии с программой  | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 163.0 | Районный бюджет,местный бюджет, Федеральный бюджет ( участие в федеральном проекте « Чистая вода» | Администрация Михайловского сельсовета |
| Оборудование приборами систематического контроля фактического дебита подземного источника водоснабжения  | 59.299 | - | - | - | - | 59.299 |
| Ограждение первого пояса зоны санитарной охраны водозаборной  | 205.8 | - | - | - | - | 205.8 |
| Устройство дорожки с твердым покрытием к скважине в первом поясе зоны санитарной охраны  | 171.0 | - | - | - | - | 171.0 |
| Установка сооружения очистки воды системы питьевого водоснабжения на водозаборной скважине с. Михайловка ул. Школьная, 15а | - | - | - | - | 1.200.0 | 1200.0 |
|  | Проектирование на строительство водозаборной скважины первого подъема производительностью 25 м3/ч и водонапорной башни со стальным резервуаром для воды ёмкостью 30 м3Проектом предусмотреть технологию очистки воды, обеспечивающую качество питьевой воды в соответствии с действующими нормами и требованиями. | 4 500.0 | 4 500.0 | - | - | - | 4 500.0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт участка водопроводной сети , протяженностью 1500 м | - | - | 1 336.5 | 1 336.5 | - | 1 336.5 |  |  |
|  | Замена насоса 8.25- 140, 6.10-140 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 580.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Специалист администрации Васильева Т.В